附件1：

燕罗街道塘下涌1号水闸等12座水闸护栏爬梯安装服务项目需求书

| 资格性要求 | 1.报价供应商必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力和良好的商业信用(提供营业执照扫描件),有能力提供本项目相关服务的合格供应商； 2.必须按照本项目需求内容、相关行业标准及服务要求报价； 3.近三年无重大违法经营记录(提供近三年无重大违法经营记录声明函)； 4.需具备相关特种作业证件，比如电工、焊工。 |
| --- | --- |
| 采购项目技术/服务要求 | 1.项目情况：我司水闸人员日常巡查发现，燕罗分公司管养范围内的塘下涌1号水闸等12座水闸存在护栏爬梯破损、缺失的情况，有较大的安全隐患。为尽快消除安全隐患，保障公司的正常高效运营，决定对存在隐患的水闸增设护栏及爬梯。 2.服务内容 304材质不锈钢爬梯（护筒）4m，304材质不锈钢大护栏198.34m，304材质不锈钢小护栏28.55m，铁护栏拆除105.46m。 3.项目期限：自签订合同之日起60个日历日。 4.验收标准：产品和服务的技术标准（包括质量要求）按现行国家、地方、行业标准执行。若出现标准不一致的，则按要求较严格的标准执行。 5.支付方式：乙方完成本合同约定的全部服务内容，提交相应服务成果并经甲方验收合格后，甲方一次性支付全部合同价款。 6.项目质量保证期为24个月。 |

经办人：张瑜                需求单位负责人：林海辉

时间： 2025年7月15日