附件1

2026-2027年蛙人作业服务采购项目需求书

| 资格 要求 | 1.报价人必须是依法在中华人民共和国境内注册，且具有独立法人资格的企业或其他组织(提供有效的营业执照或法人（登记）证书扫描件)。 2.报价人近三年（从招标公告发布之日起倒推），在经营活动中没有重大违法记录，提供无重大违法记录的承诺函。（注：“重大违法违规行为”，是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 3.本项目招标时将不接受联合体投标，不允许任何形式分包（含劳务分包），不允许转包。 |
| --- | --- |
| 采购项目技术/服务要求 | 一、服务内容 1.深圳市宝安排水有限公司（含各子、分公司）组织实施的2026-2027年蛙人作业服务项目，暂定为街道范围内的蛙人摸排、封堵、拆除、清疏等作业服务，具体维修抢险地点及服务数量以招标人通知为准。所涉街道（新安、西乡、航城、福永、福海、沙井、新桥、松岗、燕罗、石岩街道）由2名中标人承担，共同累计结算上限金额暂定为人民币490万元。 2.中标人须在深圳市设立驻点机构且为本项目配备足够的服务力量，接到招标人电话、短信、微信、邮件等服务通知后2小时内到达现场，3小时内下井作业，并在招标人要求的时限内完成服务内容。否则，应按照1000元/小时的标准向招标人支付违约金。节假期间按招标人要求，具体以招标人下发任务单为准，中标人必须安排三名作业人员（其中2名潜水员，1名潜水辅工）及1辆载货汽车随叫随到，以应对所负责片区临时突发事件。若发生蛙人作业应急抢险项目，蛙人作业应急抢险项目实施期间不计应急值守费用。 3.中标人为本项目配置的人员应不少于5人，基本要求见下表： 序号; 岗位; 人数（人）; 人员配置要求. 1; 项目负责人; 1; 年龄50岁及以下，身体健康，语言表达清晰，能熟练使用计算机办公系统软件等，熟练掌握国家、行业及政府有关安全生产法律法规和安全生产标准且持有中国潜水打捞行业协会颁发的有效期内《潜水作业项目经理证》等。. 2; 作业人员. 2.1; 潜水员; 2; 年龄18岁及以上到50岁及以下，身体健康，持有中国潜水打捞行业协会颁发的有效期内《潜水员证》。. 3; 作业监护人. 3.1; 潜水监督员; 1; 年龄18岁及以上到50岁及以下，身体健康，持有中国潜水打捞行业协会颁发的有效期内《潜水监督证》，具备救援技能和方法。. 3.2; 潜水作业安全员; 1; 年龄18岁及以上到50岁及以下，身体健康，持有中国潜水打捞行业协会颁发的有效期内《潜水作业安全员证》，具备救援技能和方法。. 二、服务期限 自合同签订生效之日起满一年。若本项目到期仍有已下发但尚未完成的的任务单，则中标人应按本合同约定继续完成该任务单的工作内容，招标人将根据本合同约定的支付标准据实结算。 三、服务费计算 （1）项目单价：招标控制单价按投标折扣下浮后即为合同项目单价（下浮后单价按四舍五入法取整），计算方式：合同项目单价=招标控制单价*投标总价（折扣）。若合同中没有适用的项目单价，则委托第三方咨询单位进行市场询价并按合同折扣下浮后，确定项目单价。 （2）服务数量：服务数量以经招标人验收合格并确认的实际发生数量为准。 （3）服务费计算方式：服务费=Σ（服务数量*合同项目单价），招标人对中标人服务期限内的服务数量和金额不作任何承诺或保证，如有需要，招标人有权对服务范围内的服务内容进行必要的调整。 四、付款方式 服务费按单个服务项目完成进度进行支付，单个服务项目经招标人验收合格，并确认服务数量及服务费后一次性支付，服务费既可逐项支付，也可成批支付。招标人有权直接从应付服务款中扣除中标人应支付的违约金等。 五、质量要求及验收标准 1.中标人须确保服务所用材料质量合格，进场的主要材料应提供合格证、质保书等质量合格证明材料，如因材料质量不合格造成的损失由中标人负责。 2.中标人必须严格按国家有关法律法规规定的质量标准进行服务，并达到招标人招标文件要求及中标人投标文件的全部要求及承诺（不一致的按更严格的标准或条件执行），未达到标准的应立即整改，返工所需人力、财力、工期延误等均由中标人自行负责。 3.中标人的服务质量应满足国家、地方、行业的有关标准、规范、技术要求，以及招标人的相关管理制度、技术规程等的规定。 |

经办人：                    需求单位负责人：

日期：